WZÓR UMOWY

w dniu ……..2018 r. w   Tychach   pomiędzy  Gminą  Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy, działającą przez Miejski   Zarząd Ulic i  Mostów  w Tychach, reprezentowaną przez

Dyrektora- mgr inż. Wojciecha Łyko działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy, zwanym dalej „Zleceniodawcą”,

Dyrektora- mgr inż. Wojciecha Łyko działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy

a     Przedsiębiorcą ………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:

………………………………  z siedzibą w  ………………………..

Dane o działalności gospodarczej:

zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………  pod nr ………………., NIP …………………, REGON:  …………………..,

zwanego dalej „wykonawcą”

została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający  powierza, a wykonawca przyjmuje do realizacji   wykonanie  zadań pn.

„Remont nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej”

2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych

niniejszą umową warunkach.

§ 2.

Wynagrodzenie

1.  Za  wykonanie  przedmiotu umowy  ustala   się  wynagrodzenie ryczałtowe określone na

podstawie  oferty z dnia ……………...2018r., w  wysokości:

-    ………………… (netto)

-    …………………… z podatkiem VAT

Słownie: …………………..- 00/100.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty wykonawcy

związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym również koszty robót przygotowawczych,

porządkowych, koszt urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza i inne koszty wynikające z

niniejszej umowy.

3. Bez     uprzedniej   zgody   zamawiającego   wykonywane   mogą    być    jedynie    prace

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zapobieżenie awarii.

4. Z wynagrodzenia wykonawcy zostaną potrącone należne zamawiającemu z tytułu niniejszej

umowy kary umowne lub odszkodowania, zgodnie z wystawioną notą obciążeniową.

5. Jeżeli kara umowna  lub odszkodowanie nie mogą zostać uiszczone zgodnie z postanowieniami

ust. 4  wykonawca wpłaci należność na rachunek bankowy zamawiającego wskazany w nocie

obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

§ 3.

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a)Termin  rozpoczęcia  robót        -   ……...2018 r.

b)Termin zakończenia    robót      -   ……….2018 r.

2. Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a) przestojów i opóźnień zawinionych  przez zamawiającego,

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe  i inne) mające bezpośredni wpływ na terminowość

wykonywania robót,

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, przy czym

fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi być potwierdzony przez

inspektora nadzoru,

d) wystąpienia   okoliczności, których  strony umowy nie były w stanie przewidzieć , pomimo

zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych  w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy

realizacji z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia  równy będzie  okresowi

przerwy lub postoju.

4. Termin realizacji zamówienia  może ulec przesunięciu także w przypadku wystąpienia robót

dodatkowych, nieprzewidzianych.

Nowy termin realizacji zostanie wstępnie ustalony w  protokole konieczności i ostatecznie w

aneksie do umowy i nie będzie stanowił podstawy naliczania kar umownych za  zwłokę.

§ 4.

1. Obowiązki zamawiającego

1.1. Dostarczenie w  1 egz. uproszczonej dokumentacji projektowej na realizację robót.

1.2. Przekazanie terenu budowy wykonawcy w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia

zawarcia umowy.

1.3. Przekazanie Dziennika Budowy  w dniu przekazania terenu budowy.

1.4. Dokonanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy.

1.5. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot umowy.

1.6. Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez wykonawcę.

2. Obowiązki wykonawcy

2.1. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie przez Wydział Komunikacji

przy Urzędzie Miasta Tychy oraz wykonanie oznakowania i zabezpieczenie ruchu i robót na czas

prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich

umieszczania na  drogach – D.U. Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. wraz

z bieżącym  utrzymywaniem tego oznakowania w należytym  stanie do czasu zakończenia robót i

jego likwidacja po zakończeniu robót.

Ustawienie przed przystąpieniem do robót dwóch tablic informacyjnych o treści „Roboty drogowe

za utrudnienia w ruchu przepraszamy” i zdemontowanie ich po zakończeniu robót.

Bez projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót wykonawca nie może rozpocząć robót.

2.2. Zgłoszenie do odbioru tymczasowej organizacji ruchu jednostce zarządzającej ruchem tj.

Wydziałowi Komunikacji przy Urzędzie Miejskim w Tychach.

2.3.Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z

przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnie obowiązującymi normami polskimi i

branżowymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami.

2.4.Zorganizowanie placu budowy w tym wykonanie i utrzymanie obiektów tymczasowych,

ogrodzeń, instalacji, doprowadzenie  wody i energii  i wszystkich innych czynności niezbędnych

do właściwego wykonania prac we własnym zakresie i na własny koszt.

2.5.Pozyskanie składowiska odpadów (gruntu i gruzu) we własnym zakresie zgodnie z

obowiązującymi przepisami. Wykonawca  wskaże zamawiającemu miejsce i trasę odwozu.

Zamawiający może żądać zmiany miejsca odwozu, w przypadku składowania w miejscach

niedozwolonych i trasy odwozu.

2.6.Dokonywanie wszelkich uzgodnień w zakresie istniejącego uzbrojenia z gestorami sieci we

własnym zakresie.

2.7.Prowadzenie robót pod nadzorem służb technicznych gestorów istniejącego uzbrojenia.

2.8.Podzlecanie nadzorów branżowych gestorom istniejącego uzbrojenia, we własnym zakresie i

na własny koszt.

2.9.Prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go zamawiającemu  celem dokonania wpisów i

potwierdzeń.

2.10.Przeprowadzanie badań jakościowych  we własnym zakresie i na własny koszt przez niezależną

jednostkę laboratoryjną.

2.11.Przygotowanie wymaganych dokumentów wraz z ew. dokumentacją powykonawczą do

dokonania odbioru przez zamawiającego.

2.12.Zgłaszanie robót do odbioru, zgodnie z § 6 niniejszej umowy.

2.13.Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2.14.Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

2.15.Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji robót.

2.16.Likwidacja zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później

niż 5 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

2.17.Doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy i nieruchomości sąsiadujących z

wykonywanym przedmiotem umowy - usunięcie wszelkich zapadlisk, gruzu, plantowania terenu

po robotach i obsiania trawą, bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 5 dni od

daty dokonania odbioru końcowego.

2.18.Wykonawca przyjmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego prawną

odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren.

§ 5.

Wymagania jakościowe

1. Wykonawca odpowiedzialny jest  za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

3. Materiały, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie  zgodnie z  ustawą Prawo Budowlane.

4. Do wbudowania zamawiający dopuści te materiały, na które wykonawca przedstawi aktualne

atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, recepty itp.

5. Roboty powinny być wykonywane zgodnie  z  wymaganiami  jakościowymi zawartymi w Polskich

Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, Polskich Normach Branżowych,

Instrukcjach  Producenta i poparte badaniami.

6. Próbki materiałów, mieszanek, elementów itp. wykonawca pobierze własnym kosztem i staraniem.

7. Koszt dostarczania próbek i przeprowadzania badań ponosi wykonawca.

8. Wyniki badań jakościowych wykonawca niezwłocznie przekaże zamawiającemu.

9. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, potrzebne

oprzyrządowanie do pobierania próbek i badania materiałów i robót wykonanych z materiałów

wykonawcy  na terenie budowy.

§ 6.

Odbiory

Strony postanawiają ,że będą stosować następujące rodzaje odbiorów:

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

1.1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy terminu

zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających.

O ile wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty niezbędne do

zbadania  wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

1.2. Inspektor nadzoru potwierdza dokonanie odbioru  wpisem do dziennika budowy.

2. Odbiór końcowy

2.1. Po zgłoszeniu do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym

powiadomieniu, wykonawca przekaże zamawiającemu co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem

czynności odbiorowych  kompletny  operat  kolaudacyjny w tym:

a) projekt wykonawczy wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi przez

inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy,

b) protokoły odbioru robót branżowych i inne dokumenty wymagane przez właściwych

użytkowników sieci,

c) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które w trakcie budowy zostały do nich

włączone integralnie.

d) wyniki prób i sprawdzeń, recepty, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty,

e) potwierdzenie o wniesieniu inwentaryzacji powykonawczej do zasobów Ośrodka geodezyjnego

w Tychach.

2.2 Po stwierdzeniu przez zamawiającego zakończenia robót i braku zastrzeżeń co do kompletności i

prawidłowości operatu kolaudacyjnego, zamawiający wyznaczy datę odbioru  końcowego.

Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia

przez wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić

najpóźniej 21 dnia licząc od dnia ich rozpoczęcia.

3. Odbiór  ostateczny (pogwarancyjny)

3.1 Przed upływem okresu rękojmi w terminie ustalonym w protokole końcowym odbioru robót

zostanie na wniosek zamawiającego  ustalony odbiór  ostateczny (pogwarancyjny) .

3.2 Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w

okresie rękojmi.

4. W przypadku nie przystąpienia przez zamawiającego do odebrania robót będących przedmiotem

umowy, wykonawca sporządzi protokół odbioru jednostronnie i doręczy niezwłocznie

zamawiającemu.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może  odmówić  odbioru do czasu usunięcia wad.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a) a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może on obniżyć

odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy.

b) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od

umowy lub zażądać od wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót końcowego i ostatecznego (pogwarancyjnego)

będzie sporządzony protokół zawierający  wszelkie ustalenia w toku odbiorów.

§ 7.

Podwykonawcy

Wykonawca nie będzie korzystał z usług podwykonawców.

§ 8.

Warunki płatności

1. Faktury zakupu pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi:

Nabywca:

Gmina Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-13-450

Odbiorca faktury:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy

2. Rozliczenie wykonawcy za  przedmiot umowy  nastąpi fakturą jednorazową, za każde zadanie

oddzielnie.

3.Zapłata wynagrodzenia  nastąpi w  terminie  do 28 dni od daty dostarczenia  faktury

zamawiającemu.

4. Należności będą regulowane rachunku zamawiającego, na  rachunek wykonawcy wskazany na

fakturze za wykonane roboty.

5. W razie nieterminowej zapłaty faktur zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek.

6. W  przypadku opóźnień w przekazywaniu dotacji budżetowych dla zamawiającego, wykonawca

zobowiązuje się do odstąpienia  od  naliczania  odsetek  za  nieterminową  zapłatę.

§ 9.

Rękojmia

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną,

normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które

pomniejszają wartość robót  lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.

2. Okres gwarancji wynosi  3 lata  licząc od daty odbioru  końcowego robót.

3. Strony ustalają okres rękojmi równy okresowi gwarancji.

§ 10.

Kary umowne

Strony zastrzegają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących

wypadkach i wysokościach:

- Zamawiający płaci  wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy  z przyczyn niezależnych  od wykonawcy w wysokości  20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2, ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne:

a) za  opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia

umownego netto, o którym mowa w § 2, ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi

w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2, ust. 1 niniejszej

umowy, za każdy dzień  opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie

poszczególnych wad.

c) z tytułu odstąpienia od umowy  z przyczyn niezależnych  od zamawiającego  w wysokości 20

% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w§2, ust.1 niniejszej umowy.

3.  W przypadku  stwierdzenia nienależytego wykonania  przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany

jest  do  nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym  przez zamawiającego.

4.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego

wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za skutki nieprawidłowego wykonania

robót.

6.  Kary umowne należą się stronom bez względu na fakt zaistnienia szkody.

7.  Należne  zamawiającemu  kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia o którym mowa w

§ 2 ust.1.

§ 11.

Ubezpieczenia

1. Wykonawca  zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz  od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, materiały, sprzęt oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem

robót – od  utraty i uszkodzenia oraz  zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami

budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia, sprzęt, materiały itp. należące do

wykonawcy a znajdujące się na  terenie budowy i tymczasowym zapleczu od dnia  przekazania

placu budowy  do dnia przekazania obiektu zamawiającemu.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

1.1. Zamawiający:

a) inspektor nadzoru  - …………………...     nr uprawnień   …………………

1.2. Wykonawca:

b) kierownik budowy -  …………………..       nr uprawnień    ………………..

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, oraz Prawa Budowlanego.

3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu

będą rozstrzygane przez  sąd  powszechny właściwy dla  miejsca wykonania umowy.

4. Do niniejszej  umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień

publicznych  na podstawie art.4 pkt 8 tej ustawy.

5. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej i pisemnej zgody zamawiającego,

przelania na osoby trzecie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy.

6. Wszelkie   zmiany   niniejszej umowy  będą odbywać się w formie aneksów  podpisanych   przez

strony umowy, pod rygorem nieważności.

7. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egz., 2 egz. dla zamawiającego i 1 egz. dla

wykonawcy.

§ 13.

Załączniki

Integralną częścią umowy jest:

- oferta wykonawcy,

- zaproszenie.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                WYKONAWCA :

...................................................                                               ......................................................