OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Edukacji od ul. Baziowej do al. Bielskiej

OZNACZENIA  WG  Kodu CPV

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

- Zakres robót obejmuje trzy zadania:

  - Roboty drogowe, w tym:

- roboty przygotowawcze (opracowanie TOR, montaż, utrzymanie i demontaż oznakowania, nadzory  branżowe i ew. uzgodnienia, roboty pomiarowe, zabezpieczenie drzew),

- rozbiórkę elementów dróg i ulic (załadunek i wywóz gruzu/gruntu na składowisko),

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod ciąg pieszy i rowerowy (nawierzchnia z kostki brukowej i z asfaltobetonu,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- ułożenie krawężników (betonowych), obrzeży betonowych,

- roboty odtworzeniowe,

- regulacje pionowe urządzeń podziemnych,

- zieleń,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

- Szczegółowy zakres robót  określa kosztorys ofertowy.

- Warunki i wytyczne -  szczegółowe warunki określa projekt umowy, przed podpisaniem umowy.

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się ze „Standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej” , z „Systemem zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy” podpisując stosowne oświadczenie (załącznik do umowy).

- Kalkulacja ceny

Wykonawca skalkuluje zakres przedmiotu zamówienia ujętego w dokumentacji i przedmiarach robót według kalkulacji indywidualnej podając cenę w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania robót, w tym: koszty robót porządkowych, urządzeń, utrzymania i likwidacji zaplecza i inne koszty wynikające z umowy, przy czym Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ, warunkami w terenie i określonymi przez Zamawiającego. Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.

5.  Żądany termin  realizacji  robót  –   1 (jeden) miesiąc od podpisania umowy.